ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению заместителя Главы городского округа

"Город Архангельск"

от 12 мая 2026 г. № 2240р

ПЛАН

подготовки городского округа "Город Архангельск" к прохождению отопительного периода 2026 – 2027 годов

- Общие положения

| № п/п | Перечень мероприятий | Фактические показатели | Срок завершения работ (подготовки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилищного фонда, тыс. ед. | 4,519 | 01.09.2026 |
| 2 | Котельные, ед | 46 | 01.11.2026 |
| 3 | Подготовка тепловых сетей и сооружений, в том числе: |  |  |
|  | тепловые сети, км | 354,8 | 01.11.2026 |
|  | центральные тепловые пункты, ед | 73 | 01.11.2026 |
| 4 | Подготовка электрических сетей и электрооборудования, в том числе: |  |  |
|  | электрические сети, км | 2657,9 | 01.11.2026 |
|  | трансформаторные подстанции, ед | 692 | 01.11.2026 |
| 5 | Подготовка водопроводных сетей и сооружений, в том числе |  |  |
|  | водопроводные сети, км | 626,9 | 01.11.2026 |
|  | сооружения (водозаборы, ВНС, ВОС и пр.), ед. | 145 | 01.11.2026 |
| 6 | Подготовка канализационных сетей и сооружений, в том числе |  |  |
|  | канализационные сети, км | 470,9 | 01.11.2026 |
|  | сооружения (КНС, КОС и пр.), ед | 90 | 01.11.2026 |
| 7 | Создание нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения, в том числе: |  |  |
|  | каменный уголь, тыс. тонн | 8,94 | 01.10.2026 |
|  | жидкое топливо, тыс. тонн | 10,96 | 01.10.2026 |
|  | древесные виды топлива, тыс. м3 | 6,14 | 01.10.2026 |
| 8 | Создание аварийного запаса МТР | - | 01.09.2026 |

2. Порядок (план) организационных мероприятий

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание городского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города Архангельска к отопительному периоду 2026 – 2027 годов | Не реже одного раза в две недели по четвергам, даты начала и окончания работы городского штаба устанавливаются по необходимости | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| 2 | Подготовка и представление в департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" планов капитального и текущего ремонта оборудования и сооружений | До 31.05.2026 | Организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск" |
| 3 | Проведение гидравлических испытаний после окончания отопительного периода | В соответствии с утвержденными графиками | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск", а также владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями |
| 4 | Подготовка и сдача внутридомовых систем теплоснабжения к началу отопительного периода | В соответствии с утвержденными графиками | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, КИЗ и другие жилищные организации, ПАО "ТГК-2" |
| 5 | Организация мероприятий и подготовка документов, подтверждающих обеспечение готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | В соответствии с утвержденными планами | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, КИЗ и другие жилищные организации |
| 6 | Организация мероприятий и подготовка документов, подтверждающих обеспечение готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | В соответствии с утвержденными планами | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск", а также владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями |
| 7 | Создание комиссии и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (по округам) согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 15.06.2026 | Главы администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 8 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | В соответствии с утвержденными программами, до 10.09.2026 | Главы администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ПАО "ТГК-2", Государственная жилищная инспекция Архангельской области |
| 9 | Оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 10.09.2026 | Главы администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 10 | Оформление паспортов обеспечения готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 15.09.2026 | Главы администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 11 | Создание комиссии и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 15.07.2026 | ДГХ |
| 12 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | В соответствии с утвержденной программой, до 25.10.2026 | ДГХ |
| 13 | Оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 25.10.2026 | ДГХ |
| 14 | Оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 01.11.2026 | ДГХ |
| 15 | Проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях перед началом отопительного периода | В соответствии с утвержденными графиками | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск", а также владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями |
| 16 | Создание нормативных запасов топлива на источниках теплоснабжения | До 01.10.2026 | Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск" |
| 17 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов | До 01.09.2026 | Организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа "Город Архангельск" |
| 18 | Подготовка объектов водопроводно-канализационного хозяйства города к отопительному периоду | До 01.11.2026 | Организации, эксплуатирующие объекты водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" |
| 19 | Подготовка объектов электросетевого хозяйства города к отопительному периоду | До 01.11.2026 | Организации, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" |
| 20 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду городского округа "Город Архангельск" согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | В соответствии с утвержденной программой, до 15.11.2026 | ДГХ, Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) |
| 21 | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду городского округа "Город Архангельск" согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 15.11.2026 | Ростехнадзор |
| 22 | Оформление паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду городского округа "Город Архангельск" согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | До 20.11.2026 | Ростехнадзор |
| 23 | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности проверяемых лиц, уровня готовности и индекса готовности на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | До 01.12.2026 | Главы администраций территориальных округов Администрации городского округа "Город Архангельск", ДГХ, Ростехнадзор |

3. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения

и предусмотренные схемой теплоснабжения в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | ТСО | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплотрассы просп. Обводный Канал от ТК-9 до ТК-10 | ПАО "ТГК-2" | 2026 |
| 2 | Модернизация теплотрассы от ТК-С-11-1 до ТК-С-11-1-2 | ПАО "ТГК-2" | 2026 |
| 3 | Модернизация теплотрассы от ТК-С-11-1-2а до ТК-С-11-1-5 | ПАО "ТГК-2" | 2026 |
| 4 | Строительство тепловой сети от ТК-55-19-7 до врезки в существующую сеть в районе Почтовый тракт, д.30, к.2 | ПАО "ТГК-2" | 2026 |

___________